## Slide 1
PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE PROJETOS

## Slide 2
O QUE SIGNIFICA ENCERRAR UM PROJETO?
Formalizar e concluir todas as atividades relacionadas a ele, seja porque os objetivos foram alcançados ou porque o projeto foi cancelado.
É a última fase do ciclo de vida da gestão de projetos e envolve uma série de ações cruciais para garantir que nada fique pendente e que a organização possa aprender com a experiência.

## Slide 3
Etapas do Encerramento do Projeto
6-Arquivar documentação:
2-Liberar recursos:
Dispensar os membros da equipe do projeto para que possam ser realocados em outras iniciativas.
1-Formalizar a conclusão
Marcar oficialmente o fim do projeto, seja ele bem-sucedido ou cancelado.
4-Validar o sucesso:
Confirmar se todos os requisitos foram atendidos e se as entregas foram aceitas pelo cliente ou patrocinador.
3-Transferir entregas:
Entregar formalmente os produtos, serviços ou resultados do projeto aos seus respectivos "donos" ou áreas de operação.
5-Coletar lições aprendidas:
Analisar o que funcionou e o que não funcionou no projeto, documentando essas informações para melhorar futuros projetos. Isso inclui identificar gargalos, problemas e boas práticas.
Organizar e armazenar todos os documentos importantes do projeto (planos, relatórios, contratos, comunicações) para referência futura, auditoria ou como base para novos projetos.

## Slide 4
Etapas do Encerramento do Projeto
8-Reconhecer a equipe:
Celebrar as conquistas e reconhecer o esforço da equipe do projeto.
7-Encerrar contratos e finanças:
Finalizar todos os contratos com fornecedores e parceiros, e garantir que todas as questões financeiras (faturas, pagamentos) estejam resolvidas.

## Slide 5
Por que é Importante Encerrar um Projeto?
2-Aprendizado organizacional:
As lições aprendidas se tornam ativos valiosos para a melhoria contínua dos processos de gestão de projetos da empresa.
1-Evitar pontas soltas:
Garante que todas as pendências sejam resolvidas, evitando problemas futuros ou retrabalho.
4-Eficiência:
Libera recursos que estavam dedicados ao projeto para outras prioridades da organização.
3-Responsabilização e transparência::
Formaliza a aceitação das entregas e o cumprimento dos objetivos, promovendo a prestação de contas.
5-Segurança jurídica:
O encerramento formal de contratos e a documentação completa podem prevenir disputas futuras.

## Slide 6
Nossos Valores
É a avaliação sistemática do que foi alcançado versus o que se esperava alcançar.
Análise de Resultados
É o momento de olhar para os dados, as métricas e os objetivos definidos inicialmente para o projeto ou iniciativa e verificar se eles foram atingidos.
Métricas Qualitativas e Quantitativas: Ex: satisfação dos colaboradores, redução de turnover, aumento da produtividade, custo por contratação.
Lições Aprendidas: A importância de documentar o que funcionou bem, o que não funcionou e por quê.

## Slide 7
Conformidade, base para políticas e procedimentos, história de iniciativas.
Importância para RH:
Documentação do Encerramento do Projeto
O que documentar e por quê:
Registro histórico, base para auditorias, referência para projetos futuros, conhecimento organizacional.
Relatório final do projeto, termo de encerramento, registro de lições aprendidas, arquivos de comunicação.
Tipos de Documentos de Encerramento:

## Slide 8
O que vocês pode esperar de nós
O projeto foi finalizado dentro do cronograma e do orçamento previstos? Desvios significativos devem ser analisados para entender suas causas.
Prazo e Orçamento:
Reconhecimento individual e coletivo, feedback construtivo.
  Exemplos: Avaliação 360°, feedback estruturado.
Avaliação do Projeto:
Avaliação da Equipe:
Comparação com o planejamento inicial (escopo, prazo, custo, qualidade).
  Ferramentas: Relatórios de desvio, KPIs do projeto.
Avaliação do Desempenho do Projeto e da Equipe

## Slide 9
Reconhecimento e Celebração do Sucesso do Projeto
Por que celebrar: Motivação, engajamento, reforço da cultura de sucesso.
Formas de Reconhecimento em RH:
Formal: Bônus, promoções, certificados, menção em comunicados internos.
Informal: Eventos de celebração, almoços de equipe, agradecimentos públicos.