## Slide 1
Planear,
Liderar e
Avaliar
Transformar objetivos em resultados — e resultados em aprendizagem.
Professor Robson Costa
Fundamentos de Gestão
Universidade Politécnica de Setúbal — UNIPS

## Slide 2
MAPA DA AULA
Da intenção ao resultado
02
1 Compreender as três funções
2 Definir objetivos e metas
3 Estruturar ação e recursos
4 Motivar e comunicar
5 Gerir conflitos
6 Monitorizar e melhorar
PLANEAR
LIDERAR
AVALIAR
AJUSTAR
Como transformar uma intenção
num resultado concreto?
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 3
PLANEAR
Objetivos que orientam a ação
03
MISSÃO
Razão de existir
OBJETIVO
Direção desejada
META
Resultado quantificado
ATIVIDADE
Ação executada
FRACO
“Melhorar o atendimento.”
CLARO
“Reduzir o tempo médio de resposta para 24 h até dezembro.”
Qual parece mais eficaz — e porquê?
Específico
Mensurável
Alcançável
Relevante
Temporal
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 4
PLANEAR
Um plano não é uma lista vaga
04
AÇÃO
Mapear pedidos
RESPONSÁVEL
Coord. apoio
PRAZO
15 set.
RECURSOS
4 h + CRM
RISCO
Dados incompletos
CONCLUSÃO
Mapa validado
Prioridade → sequência → responsabilidade → verificação
Cenário ilustrativo: organizar o tratamento de pedidos internos.
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 5
PLANEAR
Recursos são escolhas
05
Pessoas · tempo · equipamentos · informação · tecnologia · dinheiro
IMPACTO
ESFORÇO →
ALTO
BAIXO
A Automatizar triagem
Impacto alto · esforço maior
B Rever formulário
Impacto médio · esforço baixo
Com recursos limitados, qual opção escolheria primeiro?
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 6
LIDERAR
Criar condições para o desempenho
06
Propósito
Autonomia
Reconhecimento
Justiça
Desenvolvimento
Confiança
Participação
MOTIVAÇÃO
≠ apenas prémios
Cenário: uma equipa cumpre tarefas, mas deixou de propor melhorias.
Que intervenção de liderança experimentaria primeiro?
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 7
LIDERAR
Comunicar é construir entendimento
07
PERGUNTAR
ESCUTAR
ADAPTAR
CONFIRMAR
Mensagem eficaz = conteúdo claro + canal adequado + oportunidade + verificação
Em vez de: “Façam isto depressa.”
Experimente: “Precisamos da versão validada até às 16 h. Que obstáculos antecipam?”
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 8
LIDERAR
Conflito: sinal, não sentença
08
TAREFA
O quê?
PROCESSO
Como?
RELAÇÃO
Entre quem?
1 Compreender
interesses
2 Clarificar
o problema
3 Construir
opções
4 Acordar
responsabilidades
5 Acompanhar
a execução
“A prioridade mudou sem aviso.” — “Recebi instruções diferentes.”
O conflito está na tarefa, no processo ou na relação?
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 9
AVALIAR
Medir para decidir — não para decorar
09
RECURSOS
Horas disponíveis
PROCESSO
Tempo de resposta
RESULTADO
Pedidos resolvidos
IMPACTO
Melhoria percebida
Bom indicador: relevante · claro · fiável · periódico · acionável
O que pode ser medido, mas não ser realmente importante?
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 10
AVALIAR
Comparar, interpretar, agir
10
Definir
padrão
Medir
Comparar
Interpretar
desvios
Agir
Voltar a
medir
PDCA
aprender fazendo
PREVENTIVO antes · CONCOMITANTE durante · CORRETIVO depois
Feedback útil descreve o desvio e orienta o próximo passo.
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 11
AVALIAR
Melhoria contínua é um hábito
11
OBSERVAR
COMPREENDER
EXPERIMENTAR
INCORPORAR
Feedback → aprendizagem → ajuste → novo padrão
Como transformar críticas em oportunidades para crescer?
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 12
SÍNTESE INTEGRADA
Um ciclo. Três funções. Uma aprendizagem.
12
META + PLANO
+ ORÇAMENTO
LIDERAR A
EXECUÇÃO
INDICADORES
+ FEEDBACK
APRENDER
+ AJUSTAR
Planear sem liderar não mobiliza.
Liderar sem avaliar não aprende.
Avaliar sem agir não melhora.
Caso: melhorar o acolhimento de novos colaboradores — definir a meta, organizar recursos, envolver a equipa, observar sinais e ajustar.
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 13
PARA APROFUNDAR
Referências essenciais
13
DRUCKER Management: Tasks, Responsibilities, Practices
MINTZBERG The Nature of Managerial Work
LOCKE & LATHAM Goal Setting and Task Motivation
DEMING Out of the Crisis
Complementar com literatura académica e materiais disponibilizados na unidade curricular.
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 14
PARTICIPAÇÃO
Levar o ciclo para a realidade
14
01
Como aplicaria este ciclo de gestão numa equipa real da sua experiência?
02
Que desafios prevê na implementação destes conceitos?
NOTAS · IDEIAS · EXEMPLOS
____________________________________________________________
____________________________________________________________
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS

## Slide 15
FUNDAMENTOS DE GESTÃO · UNIPS
Obrigado
pela atenção!
Perguntas?
Professor Robson Costa
planear → liderar → avaliar → ajustar